# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Процедура технологического присоединения

# к электрическим сетям ОАО «Канашские городские электрические сети»

# наименование услуги (процесса)

# Потребитель: физические лица, юридические лица индивидуальные предприниматели

# Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Постановление Государственной службы по ЧР по конкурентной политике и тарифам от 04.12.2013 №50-16/и  «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2014г.»

# Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в ОАО «КГЭС». К заявке прилагается определенный перечень документов | Заявка по рекомендованной форме ОАО «КГЭС» | В течение 30 мин, в случае предоставления полного пакета документов | П.п. 7, 8, 9, 10, 12, 12.1, 12.2, 13, 14, 34 Правил технологического присоединения |
| 2. | Подготовка и заключение договора | На основании представленных документов п.1 настоящего паспорта ОАО «КГЭС» подготавливает Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее- Договор), Технические условия (далее- ТУ), согласно заявленной мощности и категории надежности Заявителя | Формы договоров утверждены Правилами технологического присоединения | Подготовка и выдача Договора ОАО «КГЭС» в течение 15 дней со дня подачи заявки в 2 экз., если иные сроки не предусмотрены п.16 Правил технологического присоединения. Рассмотрение и подписание договора Заявителем в течение 30 дней со дня получения. | П.п.7, 15, 16, 16.2, 16.4, 17, 25, 25.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 39 Правил технологического присоединения. Постановление Государственной службы по ЧР по конкурентной политике и тарифам от 04.12.2012 №50-16/и Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 |
| 3. | Разработка и согласование проектной документации | Разработка ОАО «КГЭС» и Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ | Согласно Постановлению от 16.02.2008 №87 | Срок подтверждения соответствия документации Заявителя требованиям ТУ не более 10 дней со дня получения документации от Заявителя | П.п. 7, 18, 18.5 Правил технологического присоединения п.48 Градостроительного Кодекса РФ, Постановление от 16.02.2008 №87 |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Заявитель выполняет мероприятия в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства (ЭПУ) Заявителя. ОАО «КГЭС» выполняет мероприятия (в т.ч. в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭПУ |  | Согласно п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | П.п. 7, 16, 16.1, 16.3, 18, 24, 26, 27 Правил технологического присоединения |
| 5. | Проверка выполнения Заявителем ТУ | ОАО «КГЭС» осуществляет проверку выполнения ТУ с оформлением соответствующих документов | Акта приемки приборов учета, Акта осмотра (обследования) энергопринимающего устройства Заявителя, Акта разграничения балансовой принадлежности электроустановок и эксплуатационной ответственности за их состояние, акта о выполнении ТУ | В течение 10 рабочий дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им ТУ | П.п. 7, 18, 19 Правил технологического присоединения |
| 6. | Фактическое присоединение | Осуществление ОАО «КГЭС» фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и подача напряжения (после заключения договора с ОАО «Чувашская энергосбытовая копания) |  | В течение 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), осуществить фактическое присоединение ЭПУ Заявителя к электрическим сетям. | П.п. 7, 18, 19 Правил технологического присоединения |

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, у электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861

2 Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

3 Постановление от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию»