ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности в том числе опосредованное присоединение.

Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели

# Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановлением Государственной службы по ЧР по конкурентной политике и тарифам от 04.12.2013 №50-16/и  «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2014г.» Приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения потребителя

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача уведомления о перераспределении мощности. | Уведомление о перераспределении мощности с приложением необходимых документов. | Письменно. | В течении 30мин. | п. 34 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Рассмотрение уведомления потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах необходимых сведений, сетевая организация уведомляет об этом потребителя. | Личное уведомление потребителя либо заказным письмом с уведомлением. | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявления. | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3 | Подготовка материалов для утверждения размера платы по индивидуальному проекту. | 1. Разработка технических условий и согласование с Системным оператором (по необходимости). 2. Уведомление заявителя. | Личное уведомление потребителя либо заказным письмом с уведомлением. | В течение 30 дней с даты получения полного комплекта документов. | п. 30.1, 30.2 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4 | Утверждение размера платы по индивидуальному проекту. | 1. Утверждение размера платы государственной службой чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. | Решение Государственной службы Чувашкой Республики по конкурентной политике и тарифам "об утверждении размера платы по индивидуаль-ному тарифу. | В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. | п. 30.3 2 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Составление проекта договора. | 1. Разработка, согласование, подписание проекта договора. 2. Направление заявителю. | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением. | В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения. | п. 15, 25 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6 | Заключение договора технологического присоединения. | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Письменно. | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора. | п. 15 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 7 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации. | Выдача платежных документов заявителю: квитанции, счета на оплату услуг за тех. Присоединение. | В соответствии с условиями заключенного договора. | В соответствии с условиями заключенного договора и действующего законодательства РФ. | п. 16(2), 16(4), 17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 8 | Выполнение технических условий. | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями сетевой организацией и заявителем. | Проект (при необходимос-ти), акты выполненных работ. | В соответствии с условиями заключенного договора и действующего законодательства РФ. | п. 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 9 | Проверка выполнения заявителем технических условий. | Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации. | Акт о выполнении заявителем технических условий. | В соответствии с условиями заключенного договора и действующего законодательства РФ. | п. 18 (д) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 10 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих. устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью до 150 кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения; б) для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. | Личное обращение заявителя в Ростехнадзор. |  | п. 7 (г) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 11 | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя. |  | В соответствии с условиями заключенного договора и действующего законодательства РФ. | п. 7 (г.1) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 12 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | Фиксация начальных показаний приборов учета заявителя. | В соответствии с условиями заключенного договора и действующего законодательства РФ. | п. 7 (г.2) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 13 | Составление актов. | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | Личная передача потребителю либо заказным письмом с уведомлением. | В соответствии с условиями заключенного договора и действующего законодательства РФ. | п. 7 (д) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ОАО «Канашские городские электрические сети» по адресу:

г. Канаш, ул. Свободы, д.20,  по электронной почте kanashges@yandex.ru , посредством официального сайта ОАО «Канашские городские электрические сети»  http://канашгэс.рф,   либо по телефону: (83533) 4-17-96.